

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2022 № 989

г. Усть-Лабинск

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского**

**района от 29 декабря 2021 г. № 1173 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 05 октября 2021 г. № 867 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» (с изменениями от 29 ноября 2022 г. № 847), решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 14 декабря 2022 г. № 2 протокол № 46 «О бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 14 марта 2022 г. № 131 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28 декабря 2022 г. № 965 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства».

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Усть-Лабинского

городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Гайнюченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

от 29.12.2022 № 989

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление администрации**

**Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1173**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства»**

1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Абрамова А.М.».

1. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

от 29.12.2021 г. № 1173

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дорожного хозяйства»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района | | | | |
| Участники муниципальной программы | 1. Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  2. Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление». | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | |
| Цель муниципальной программы | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.  Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования.  Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - оказание услуг по проведению строительного контроля;  - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;  - оказание услуг по проведению авторского надзора. | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2022 – 2025 г.г. Этапы прописаны в титульном списке к настоящей муниципальной программе. | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 92 204,6 | 0 | 86 018,6 | 6 186,0 | 0 |
| 2023 | 61 666,9 | 0 | 0 | 61 666,9 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 900,0 | 0 | 0 | 3 900,0 | 0 |
| **Всего** | **157 771,5** | **0** | **86 018,6** | **71 752,9** | **0** |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** | | | | | |
| 2022 | 92 204,6 | 0 | 86 018,6 | 6 186,0 | 0 |
| 2023 | 61 666,9 | 0 | 0 | 61 666,9 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 900,0 | 0 | 0 | 3 900,0 | 0 |
| **Всего** | **157 771,5** | **0** | **86 018,6** | **71 752,9** | **0** |

**1. Целевые показатели муниципальной программы**

В целях формирования благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог, повышения транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий возникает необходимость проведения мероприятий, направленных на соответствие автомобильных дорог в границах Усть-Лабинского городского поселения требованиям нормативных документов и приведение дорожного покрытия уличной дорожной сети в удовлетворительное состояние.

Мероприятия, предусмотренные программой, будут способствовать планомерному повышению транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшит доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволит добиться конечной цели – повышения стандартов качества жизни.

Целевые показатели муниципальной программы отражены в приложении № 1.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются комплекс мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

**3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Усть-Лабинского городского поселения и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих показателей:

оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценка эффективности использования средств муниципального бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия).

Оценка эффективности муниципальной программы за прошедший финансовый период проведена на основании методики, действовавшей в 2022 году. Эффективность использования бюджетных средств признана высокой, выделенные ассигнования освоены.

Продолжение функционирования данной программы обусловлено потребностью в финансировании мероприятий программы.

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.**

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных подпрограммами. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий подпрограмм настоящей программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства»

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | **Муниципальная программа** **«Развитие дорожного хозяйства»** | | | | | | |
| **1** | **Цель: Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.** | | | | | | |
|  | Задача: Проведение комплекса мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | |
| 1.1 | Оказание услуг по проведению строительного контроля | шт | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | шт | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Оказание услуг по проведению авторского надзора | шт | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования | км | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 1,0 |
| **2** | **Цель: Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | | | | | | |
|  | Задача: Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения | км | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства»

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель основного мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Цель 1** | **Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.** | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Проведение комплекса мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Отдельные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: капитальный ремонт, строительный контроль, авторский надзор, государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | 3 | 2022 | 1 658,7 | 0 | 0 | 1 658,7 | 0 | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения (гос.экспертиза, строительный контроль, авторский надзор) | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 61 666,9 | 0 | 0 | 61 666,9 | 0 | Проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и строительному контролю |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия по строительному контролю |
| 2025 | 3 900,0 | 0 | 0 | 3 900,0 | 0 | Проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и строительному контролю |
| всего | 67 225,6 | 0 | 0 | 67 225,6 | 0 | Х |
| **2** | **Цель 2** | **Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 2.1 | Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт улиц в г. Усть-Лабинске | 2 | 2022 | 90 545,9 | 0 | 86 018,6 | 4 527,3 | 0 | Отремонтированные дороги | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтированные дороги |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтированные дороги |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтированные дороги |
| всего | 90 545,9 | 0 | 86 018,6 | 4 527,3 | 0 | Х |

».

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь